Rozdział E

WZÓR UMOWY NA REALIZACJĘ

##### „Budowa zatok parkingowych wraz z odwodnieniem w pasie drogowym al. Milenijnej w Kostrzynie nad Odrą”

##### Etapy nr 1, 2, 3, 4.

- UMOWA NR......... /..............

zawarta dnia ............................. r. w Kostrzynie nad Odra , między Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefa Ekonomiczną S.A. w Kostrzynie nad Odrą

ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn n/O,

Nr NIP 598-13-16-916, Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

VIII Wydział Gospodarczy Numer rejestru 0000066104,

Kapitał akcyjny (zakładowy) 27.184.300 PLN

Zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez :

- Krzysztofa Kielca – Prezesa Zarządu

- Stanisława Iwana – Wiceprezesa Zarządu

- a

- - firmą ......................................................................................................

- mającą siedzibę .......................................................................................

- działającą na podstawie wpisu do Rejestru ................................ ( spółka z o.o. musi spełniać wymogi art.230 K.S.H.)

- - zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ,

- reprezentowaną przez:

- .............................................................

- .............................................................

##### W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego

##### została zawarta umowa o następującej treści:

- § 1

##### Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zadania p.n.

##### „Budowa zatok parkingowych wraz z odwodnieniem w pasie drogowym al. Milenijnej w Kostrzynie nad Odrą”

##### Etapy nr 1, 2, 3, 4.

##### § 2

- 1.  Przedmiot Umowy określony w § 1 obejmuje zakres rzeczowy prac zgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, ST i dokumentacją projektową oraz ofertą Wykonawcy. Dokumenty te stanowią integralną część Umowy.

- 2.    Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami

- i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w odniesieniu do ich wykonywania, bezpieczeństwa, dobrej jakości i właściwej organizacji.

- § 3

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy pozwolenie na budowę do dnia     ………….

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy do dnia    …………...

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy projekt budowlany w 1 egz. do dnia  …………

- § 4

1.  Termin rozpoczęcia robót po przekazaniu terenu budowy  w dniu  ……………r

2.  Termin zakończenia robót  -  ……………………………………

3.  Zamawiający  zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu zakończenia robót z ust.2 lub ograniczenia

zakresu rzeczowego niniejszej umowy w formie aneksu w razie braku środków finansowych na realizację niniejszej umowy.

Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.

§ 5

1.  Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie ..........................................................   adres: ......................telefon: ...........................,

działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami).

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:....................................................., adres:  ......................................................................................... , telefon: ................... ,

działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami).

§ 6

- Wartość robót strony ustalają wraz z podatkiem VAT w wysokości: ............. zł (słownie: .................) Kwota netto wynosi.............. zł (słownie: ....................), podatek VAT ......% wynosi...............................zł

- Podstawę do określenia wyżej wymienionej ceny stanowi ST, dokumentacja techniczna, SIWZ, oferta Wykonawcy i ilości robót wynikające z tych dokumentacji. W przypadku wystąpienia rozbieżności w ilościach robót pomiędzy dokumentacją techniczną a przedmiarem robót, wiążące są ilości wynikające z przedmiaru -  ryzyko obmiarowe ponosi Wykonawca.

- Kwota określona w ust.1- cena ryczałtowa, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji technicznej, ST jak również nie ujęte w dokumentacji technicznej i ST, a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, roboty demontażowe itp. Krótkie opisy pozycji podane w przedmiarach podane są tylko dla celów identyfikacyjnych i nie mogą modyfikować  bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w specyfikacji Technicznej ( ST ) i projekcie budowlanym ( PB ) .Wyceniając poszczególne pozycje należy odnosić się do warunków umowy, specyfikacji technicznych, informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów. Oczywistym jest też , że roboty muszą być wykonane według zasad fachowego wykonawstwa oraz wskazówek inspektora nadzoru.

- Rozliczenia za roboty objęte umową, których cenę określoną w ust.1, będą odbywały się po dokonaniu odbioru poszczególnych zamkniętych technologicznie elementów robót wyspecyfikowanych w ofercie Wykonawcy będącej integralną częścią Umowy (po każdorazowym przedstawieniu świadectwa wykonania włącznie z próbami jeżeli były przewidziane).

- Ceny robót nie będą podlegały rewaloryzacji ze względu na inflację.

- Cena robót może ulec zmianie w wypadku wystąpienia robót zaniechanych o taką wartość na jaką zostały wycenione w ofercie.

- Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową, tzn., nie przewidziane w dokumentacji technicznej, ST i w SIWZ, których nie można było przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie protokołu konieczności podpisanego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Roboty te rozliczane będą na podstawie kosztorysów ryczałtowych przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Realizacja robót dodatkowych wymaga spisania umowy.

- Zamówienie dodatkowe będą rozliczane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001r w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych ( Dz. U. Z 2001r nr 80, poz. 867 ) przy zastosowaniu stawek i wskaźników z kosztorysu ofertowego:

-  stawka robocizny  …..

- wskaźnika kosztów ogólnych  …..

- zysk …….

- cen materiałów i sprzętu publikowanych jako średnie w wydawnictwie SECOCENBUD z miesiąca wykonania robót.

- koszt zakupu  …..

- Wartość robót dodatkowych nie może przekroczyć 20% wartości przedmiotu umowy,

- Realizacja robót nie objętych niniejszą umową przed zatwierdzeniem Zamawiającego odbywać się będzie na ryzyko Wykonawcy.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

§ 7

      - Rozliczenie robót będzie następowało zgodnie  w okresach miesięcznych , na podstawie zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru protokołu stanu wykonania  robót.

      - Faktury regulowane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej na podstawie protokołu stanu wykonania  robót  w tym okresie.

      - Z każdej faktury  z ust.2 Zamawiający zatrzyma kwotę 5% jej wartości brutto.

Kwoty zatrzymane zwrócone zostaną Wykonawcy :

- w wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia

- w wysokości 30% w terminie 15 dni od daty upływu okresu gwarancyjnego przedmiotu  zamówienia

lub

w całości po odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia , po przedłożeniu przez Wykonawcę gwarancji ubezpieczeniowej o wartości 10% wartości  umowy brutto na okres  gwarancji.

3.     Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie

protokołu końcowego odbioru robót i raportu zapłaty należności podwykonawcom, płatną w terminie 30

dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

4.     Zamawiający dokona zatrzymania zapłaty z końcowego rozliczenia o wartość należności podwykonawcom

wynikającej z raportu zapłaty.

- § 8

      - Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem Umowy zgodnie z technologią wskazaną przez projektanta w ST, dokumentacji technicznej i SIWZ.

      - Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przed dostawą na plac budowy jakość i standard materiałów.

- § 9

            - Z dniem przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy placu budowy do zakończenia wykonania przedmiotu umowy Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów tymczasowych na terenie budowy.

            - Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania , zapewnić warunki bezpieczeństwa dla pracowników własnych i osób przebywających na terenie budowy oraz ubezpieczyć budowę  przed rozpoczęciem budowy. Dokument potwierdzający ubezpieczenie na czas trwania umowy z tytułu szkód, jakie mogą powstać w związku ze zdarzeniami losowymi, w tym obejmujące między innymi odpowiedzialność cywilną za szkody i następstwa powstałe w związku  z prowadzonymi robotami, nieszczęśliwe wypadki pracowników i osób trzecich na kwotę  min. 500.000 zł   Wykonawca dostarczy w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy.

            - W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

            - Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie do dnia odbioru robót.

- § 10

      - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót Umowy z materiałów własnych.

      - Bez odrębnego żądania Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest przekazać przed wbudowaniem w stosunku do użytych materiałów certyfikat potwierdzający możliwość ich stosowania w budownictwie.

      - Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego przedstawić mu do akceptacji próbki materiałów przeznaczonych do wykonani przedmiotu umowy.

      - Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, pracowników oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonywanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy.

      - Badania, o których mowa w ust. 3, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

      - Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania; jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, ze zastosowane materiały, bądź wykonanie robót, są niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przypadku zgodności koszty pokrywa Zamawiający.

- § 11

            - Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców.

            - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.

            - Wykonawca może zatrudnić podwykonawcę tylko za zgodą Zamawiającego na zasadach art.6471 K.C.

            - Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

a)        Informowania Zamawiającego na piśmie o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, w

terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania,

- Informowania Inspektora Nadzoru o odbiorze robót  zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli

Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

- będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego na własny koszt,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

§ 12

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

- Wykonawca udziela 36-miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty - wzór karty gwarancyjnej precyzującej szczegółowe warunki gwarancji przygotowuje Wykonawca na etapie podpisania umowy i będzie on stanowił załącznik  do niniejszej umowy.

- Koszty eksploatacji wynikłe z warunków określonych  kartą gwarancyjną pokrywa Wykonawca.

- W dniu odbioru robót Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wypełnioną i podpisaną przez upoważnionych przedstawicieli kartę gwarancyjną.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 13

1.      Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w wysokości :

-       0,05% ceny ofertowej za każdy dzień, jeśli ukończenie przedmiotu umowy jest późniejsze niż określony w niniejszej umowie  termin ukończenia

-      0,05% ceny ofertowej za każdy dzień zwłoki  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie rękojmi ( gwarancji ) licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

2.     Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości :

-    za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu części projektów  0,05% ceny za wykonanie obiektów lub robót , których projekt dotyczy ,  licząc od terminu umownego dostarczenia części projektów. Całkowita kwota kar umownych nie może przekraczać 20% ceny ofertowej.

3.      Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy.

4.      Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.

5.     Jeśli termin ukończenia zostanie przedłużony po tym, jak zostały zapłacone kary umowne, Zamawiający dokona korekt w przyszłych płatnościach za wszelkie nadpłaty kar umownych zapłaconych przez Wykonawcę.

6.        W razie odstąpienia od umowy z winy jednej ze stron zapłaci ona drugiej stronie karę umowną

w wysokości 5 % wartości umowy

7.     Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniające go w przypadku, gdy

kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy nie pokryją rzeczywistych strat strony.

§ 14

1.     Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru oraz na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru.

2      Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a)      jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b)     jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, to Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

3.  Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

4.      Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru końcowego:

  - Odbiór robót przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiającym trybu roboczego po uprzednim przedłożeniu:

- protokołów odbiorów częściowych,

- pozytywnych opinii instytucji zewnętrznych wymaganych  przepisami prawa 
( m.in. SANEPID, PIP, P.POŻ ),

- zaktualizowanej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach ,

- atestów dotyczących materiałów i urządzeń.

  - Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu stwierdzonych podczas odbioru wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.

  - Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa z § 15 niniejszej Umowy.

  - Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

  - Protokół końcowy odbioru przedmiotu umowy zostanie podpisany przez Zamawiającego po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad oraz uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego decyzji o użytkowaniu przedmiotu zamówienia.

§ 15

- Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do Umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wybory Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

§ 16

1.    Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:

a)  wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w    interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

b)  upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

c)   gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d)  Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

e)   Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż cztery tygodnie

2.   Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3.      W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

a)   w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

b)  zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy, chyba że odstąpienie nastąpiło z winy drugiej strony,

c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

4.  Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

5.     Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust.3 pkt. c niniejszego paragrafu Umowy,

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 17

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygać będzie  właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 18

W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§ 19

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 20

Wykaz załączników do Umowy wg kolejności ważności:

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

2.Specyfikacje techniczne wykonania i obioru robót.

3.Dokumentacja projektowa.

4.Oferta przetargowa.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

...........................................	...........................................

...........................................	...........................................

## Rozdział F

STANDARDOWE FORMULARZE

|  | FORMULARZ OFERTOWY |  |
| --- | --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | z ogólnej liczby stron oferty z załącznikami |  |

(pieczęć wykonawcy lub wpisana pełna nazwa wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

PRZETARG  NA REALIZACJĘ ZADANIA p.n.:

##### „Budowa zatok parkingowych wraz z odwodnieniem w pasie drogowym al. Milenijnej w Kostrzynie nad Odrą”

##### Etapy nr 1, 2, 3, 4.

- Na podstawie warunków zamówienia podejmujemy się wykonania robót będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z dobrą praktyką, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz normami i należytą starannością..

##### Oferujemy realizację zadania inwestycyjnego

za cenę ofertową

( netto  bez VAT) :  ............................................................................................................................................

słownie: ................................................................................................................................................

( brutto z VAT) :  ............................................................................................................................................

słownie: ................................................................................................................................................

- Wskaźniki cenowe zastosowane przez Wykonawcę do sporządzenia oferty:

- stawka r-g  ……..

- Koszty ogólne    …. % do R i S

- koszty zakupu  … % do M i Mp.

- zysk ….. % do R +s+KO

- Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą w terminie  30 dni  od dnia składania ofert.

- W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie podanym przez Zamawiającego w piśmie informującym o wyborze oferty oraz do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy wg zasad określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Proponowane  terminy :

- rozpoczęcia robót ……….

- zakończenia robót ………

- Zastrzegamy, że następujące dokumenty załączone do oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania oraz podawane do publicznej wiadomości:

na stronach…………………………………………………………………………………….

- Do oferty załączamy załączniki:

  - ……………………………………

  - ……………………………………

  - ……………………………………

  - ……………………………………………………..

  - ………………………………….

  - ………………………………….

  - ……………………………………

Wykonawca :

1.  Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

.............................................................................................................................................

2.  Zarejestrowany adres Wykonawcy:

.............................................................................................................................................

- Numer telefonu:  .......................................................

- Numer faxu :  ..........................................................

5.  Numer e-mail :  ..........................................................

Upełnomocniony przedstawiciel

Wykonawcy

................................................

(podpis, pieczęć)

Data : .....................................

|  | FORMULARZ OFERTOWY |  |
| --- | --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | z ogólnej liczby |  |

(pieczęć wykonawcy lub wpisana pełna nazwa wykonawcy)

##### „Budowa zatok parkingowych wraz z odwodnieniem w pasie drogowym al. Milenijnej w Kostrzynie nad Odrą”

##### Etapy nr 1, 2, 3, 4.

ZAŁĄCZNIK Nr 1: "Oświadczenia wykonawcy "

- Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

2.  Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia, niezbędne do wykonania prac lub          czynności określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.   Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a          także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.

4.      Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia określonego

w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5.      Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie objętym realizacją umowy. Podczas wizji lokalnej

obejrzeliśmy teren i obiekty, gdzie mają być wykonywane roboty budowlane i uzyskaliśmy wszystkie         niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania umowy.

6.   Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji     Istotnych Warunków Zamówienia w tym  z wzorem umowy i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

7.    Posiadamy konieczną wiedzę wymaganą do przygotowania oferty oraz realizacji robót    w określonym         czasie.

- Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w "FORMULARZU OFERTOWYM"

(ofercie) są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.

Upełnomocniony przedstawiciel

Wykonawcy

...................................................

(podpis, pieczęć)

Data : ........................................

|  | FORMULARZ OFERTOWY |  |
| --- | --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | z ogólnej liczby |  |

(pieczęć wykonawcy lub wpisana pełna nazwa wykonawcy)

##### „Budowa zatok parkingowych wraz z odwodnieniem w pasie drogowym al. Milenijnej w Kostrzynie nad Odrą”

##### Etapy nr 1, 2, 3, 4.

ZAŁĄCZNIK Nr 2: „Tabela elementów robót”

- Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe…………………………………………………….

- Roboty ziemne………………………………………………………………………………

- Kanalizacja deszczowa……………………………………………………………………..

- Rów melioracyjny i dok wylotowy…………………………………………………………

Razem ………………………………………………………..

Upełnomocniony przedstawiciel

Wykonawcy

..................................................

( podpis i pieczęć )

Data : ..........................................